**Webalkalmazás**

**1.-2. Hét**

Projekttervezés

*Árki Dorina*: tervezés, megbeszélés

*Kovács Angéla*: követelmények felállítása, megbeszélés

**3.-4. Hét**

Tartalom előkészítés

*Árki Dorina*: vizuális tervrajz

*Kovács Angéla*: vizuális tervírás

**5.-6. Hét**

Tartalom gyűjtés

*Árki Dorina*: kép (engedélyezett)

*Kovács Angéla*: szöveg

**7.-8. Hét**

Weblap létrehozása

*Árki Dorina*: HTML

*Kovács Angéla*: CSS

**9.-10. Hét**

Tesztelés, minőség ellenőrzés

*Árki Dorina*: teljesítmény tesztelés

*Kovács Angéla*: Design javítás

**11.-12. Hét**

Előadás tervezés

*Árki Dorina*: előadás szöveg véglegesítése

*Kovács Angéla*: dokumentáció szöveg véglegesítése